администрация

(исполнительно - распорядительный орган)

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«Деревня Малая Песочня»

Кировского района   Калужской  области

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2023   							                                 	 № 62

| О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Деревня Малая Песочня» от 03.07.2023 № 44 «О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» Кировского района в новой редакции» |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Устава муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Малая Песочня», администрация сельского поселения «Деревня Малая Песочня»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации сельского поселения «Деревня Малая Песочня» от 03.07.2023 № 44 «О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» Кировского района в новой редакции» следующие изменения:

- часть 2 Приложения № 2 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сельское поселение «Деревня Малая Песочня» Кировского района Калужской области» к постановлению изложить в следующей редакции:

| № п/п | Виды работ | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Официальное опубликование сообщения о принятом решении о разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения (далее- Правила) | Администрация поселения | Не позднее чем 10 дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в Правила | Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки поселения (далее – Комиссия) | В течении 280 календарных дней с момента официального опубликования решения о разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения о принятии решения о разработке Проекта |
| 3 | Проверка проекта внесения изменений в Правила и направление его Главе сельского поселения для принятия решения о проведении публичных слушаний | Комиссия | В течении 30 календарных дней |
| 4 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | Глава сельского поселения | В течении 2-х дней со дня получения Проекта |
| 5 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | Глава сельского поселения | Не более 7 дней с момента принятия решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил |
| 6 | Опубликование и размещение проекта Правил | Глава сельского поселения | Не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта Правил |
| 7 | Проведение публичных слушаний по проекту Правил | Комиссия | Не более одного месяца со дня опубликования проекта Правил |
| 8 | Подготовка и опубликование заключения по результатам публичных слушаний | Комиссия | В течении 10 рабочих дней |
| 9 | Направление Проекта и материалов по результатам публичных слушаний Главе администрации поселения | Комиссия | В течении 10 рабочих дней |
| 10 | Направление проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний в Сельскую Думу | Администрация поселения | В течении 10 рабочих дней после представления ему проекта Правил |
| 11 | Утверждение Правил землепользования и застройки поселения | Сельская Дума | На очередном заседании |
| 12 | Официальное опубликование, размещение утвержденных правил землепользования и застройки поселения в ФГИС ТП | Глава поселения | Не позднее 10 дней с даты утверждения Правил |

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте сельского поселения.

Глава администрации				                                                             В.В. Сычев